| 회의록 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 |  | 내규/외규 및 이슈회의 |  | 작성자 |  | 김병원 이사 |
| 회의 일시 |  | 2025. 1.16(목) 16:00 ~ 17:00 |  | 회의 장소 |  | KB신관 13층 13-7 |
| 회의 주제 |  | 내규관련 데이터 처리 이슈 및 프로젝트 이슈사항 협의 |  |  |  |  |
| 참 석 자 |  | KB국민은행 : 본점감사부 임태운 감사역, 시스템운영팀 강승일 선임팀장 SI : 유경근 수석, 정재영 팀장, 김병원 이사 |  |  |  |  |
| 1. 외규관련 - 그룹법령시스템에서는 재정 및 개정관련 데이터는 NDM을 통해 데이터 연계 - Knowledge검색시 외규 본문내용이 없어서 검색 의미 없으므로 법제처 자료를 RPA를 통해 축적 가능여부 검토예정 (임태운 감사역) 2. 내규관련 - 재정 및 개정관련 데이터 연계는 M-Track을 통해 연계 - Knowledge검색을 위해서는 비즈플랫폼에 있는 규정, 지침 및 업무메뉴얼 데이터를 감사정보시스템으로 이관 필요함. ## 문제점 가. 규정(279건), 지침(669건), 업무매뉴얼(4,498건) 이며 데이터양이 많음 (약 400 GB) 나. 키워드 검색시(SQL검색) 모든 본문 내용(데이터양 400 GB)에서 특정 단어 검색시 성능 저하 우려 됨 ㄴ 비즈플랫폼은 검색엔진을 이용하므로 위와 같은 문제 없음 다. 매일 변경에 대한 데이터를 감사정보시스템 재적재해야 함 라. 내규(규정,지침, 업무매뉴얼)를 감사정보시스템에 구축시 비즈플랫폼의 기능중 일부를 감사정보시스템에 구축이 불가피함 (개발기간 이슈) ㄴ 단순 검색 목록 및 내용보기 화면으로 처리해야함. ## 방안 가. 내규에 있는 첨부파일은 비즈플랫폼의 첨부파일을 링크로 연결하여 처리 나. 감사정보시스템에서 검색어 입력시 검색어를 비즈플랫폼으로 넘겨서 비즈플랫폼 화면에서 검색 목록이 나올 수 있는 방안 > 장점 - 데이터 이관이 불필요하여 데이터양 관리 이슈 없음 - 재정 및 개정 데이터를 매일 적재 불필요 - 검색시 비즈플랫폼의 검색엔진으로 검색하므로 성능 이유 감소 > 단점 - 비즈플랫폼에서 대응 개발이 필요 - 감사정보시스템에서 검색시 검색결과는 비즈플랫폼시스템의 화면을 이용하여 목록을 팝업으로 표시 및 상세내용을 확인 3. 영업감사관련 상세요건 정의 미진 건에 대한 이슈 제기 (유경근 PM) - 영업감사관련 상세요건중 미진한 건에 대한 정의를 1월중 완료하기로 하였으나, 영업감사부 담당자 부재로 지연되고 있음 ㄴ 영업감사관련 미진사항을 SI개발팀 파악하고 있는 기준으로 정리하여 배포 예정(01.17(금))으로 빠른 대응 요청 - 1.22(수) 주간보고시 이슈로 제기 예정 4. 와이즈넷 관련 업무협의(1.14(화))에서 결정한 연계를 위해 layout 정의를 01.17(금)까지 정리 예정 (김병원이사) - 결재문서 및 감사문서 열람율 layout 정의 - 스토리보드와 실제 wisenet의 layout 비교 하기 위하여 wisenet의 화면 스크린샷을 확인하여 최종 레이아웃 확정 예정 |  |  |  |  |  |  |
| 결 정 사 항 |  |  | 미 결 사 항 |  |  |  |
| 이번 회의에서 도출된 실행항목 |  |  |  |  |  |  |
| No. | 실행항목 |  | 담당자 |  | 기한 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |