자본시장 업무 Digitalization을 위한 E-Capital Market 플랫폼 구축 구축요건 정의서

| 부서명 | 자본시장플랫폼부(P) |
| --- | --- |
| 작성자 | 팀장 염인선 |
| 합의(예정)일자 | 2022.1.10 |

- 본 구축요건정의서에 표기된 프로젝트 기간, 개발공수 투입인력 계획 등 계약내용에 종속된 모든 부분은 선정된 업체의 제안 내용에 따라 최종 계약 시 변경 될 수 있으며, 이 경우 공식 계약서의 내용이 구축요건정의서 보다 우선함

개정 이력

| 일자 | 버전 | 주요 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.12.15 | 0.1 | 초안 작성 | 염인선 |  |
| 2021.12.20 | 0.2 | 개발상세내역 병합 | 염인선 |  |
| 2021.12.20 | 0.3 | 인프라 부문 개정 | 염인선 |  |
| 2021.12.21 | 0.4 | 조직도 및 구성도 수정, 추진계획 수정, 도입장비 목록 수정 | 염인선 |  |
| 2021.12.22 | 0.5 | 조직도 개편, 인프라 부문 추가 개정 | 염인선 |  |
| 2021.12.22 | 0.6 | 조직도, 부서별 역할, 구성도, 도입장비 목록 수정 | 염인선 |  |
| 2021.12.22 | 0.7 | 인터페이스 및 S/W 구성도 수정, KRX L2 방화벽, 배치삭제 | 염인선 |  |
| 2021.12.22 | 0.8 | 인터페이스 수정, 배치추가 | 염인선 |  |
| 2021.12.23 | 0.9 | 시스템구성도 변경, 플랫폼 S/W 내용변경 | 염인선 |  |
| 2021.12.24 | 1.0 | 상세개발내역전체변경, 시스템구성도 변경, 산출물문구 변경 | 염인선 |  |
| 2021.12.27 | 1.1 | 별도구매예정 H/W, S/W 표시 및 관련 H/W 구성도 추가 | 김효중 |  |
| 2021.12.29 | 1.2 | 별도구매예정을 신규 추가 문구 변경, 인력투입계획표 추가 | 염인선 |  |
| 2021.12.29 | 1.3 | 프로젝트 기간 변경(기존기간 포함), 인력투입계획 수정 | 염인선 |  |
| 2022.1.4 | 1.4 | 트레이딩부 2.3.2 상세개발내용 변경사항 반영 | 염인선 |  |
| 2022.1.6 | 1.5 | 2.4 프로젝트 추진 조직 부서명 변경 반영 | 염인선 |  |
| 2022.1.7 | 1.6 | 3.2 인력투입계획 수정 반영 | 염인선 |  |
| 2022.1.10 | 1.7 | 2.3.2 상세개발내용의 신규매체정의에서 고객플랫폼 Mobile Web 용 FX포탈 주사용자에서 기업을 삭제 함(당행의 IT정책상 거래가 없는 Mobile Web의 기업 아이디/패스워드 로그인은 지원하지 않으며, 기업도 로그인 없이 Mobile Web FX 포탈을 사용 가능 함) | 염인선 |  |

목    차

1	개요	4

1.1	추진 배경	4

1.2	추진 목표	5

1.3	기대 효과	5

2	프로젝트 추진 내용	7

2.1	프로젝트명	7

2.2	프로젝트 기간	7

2.3	프로젝트 구축 범위	7

2.3.1	주요 개발 내용	7

2.3.2	상세 개발 내용	7

2.4	프로젝트 추진 조직	22

2.4.1	조직	22

2.4.2	부서별 역할	22

2.5	시스템 구축 방안	25

2.5.1	시스템 업무 구성도	25

2.5.2	시스템 아키텍처 구성도	26

2.5.3	H/W구성도	27

2.5.4	인터페이스 구성도	29

2.5.5	S/W구성도	30

2.5.6	하드웨어 목록	31

2.5.7	소프트웨어 목록	32

3	구축 추진 계획	36

3.1	추진 일정	36

3.2	인력 투입 계획	36

4	구축 시 고려사항	38

4.1	개발 산출물	38

개요

추진 배경

- 자본시장의 디지털화는 기업 및 기관 고객의 니즈 고도화와 더불어 은행의 경쟁 대응, 사업ㆍ운영 모델 효율화 니즈에 의해 촉발되고 있으며, 과거 해외 선진 시장의 경우 선제적 대응 여부에 따라 시장 지위가 좌우되었음

- 자본시장 디지털화라는 글로벌 트렌드에 대응하여 자본시장부는 2020년 중점과제로 자본시장업무 Digitalization 마스터 플랜 수립 및 E-Capital Market 플랫폼 구축 사업을 선정함

☞ E-Capital Market 모델 이란?

∙ 핵심 경쟁력

- 현격한 차이의 경쟁력 있는 가격 제공

- 거래 편의성(디지털, 비대면 거래)

- 실시간 One Stop 거래 현황 조회 / 관리 기능

- 거래 체결 신속성 및 다수 거래 Venue 지원

∙ 특징

- Sales : E-플랫폼 기반 고객 전자 오더 유입

- Pricing : 실시간 호가 반영, 고객/포지션 고려 자동화 Pricing

- Trading : AI 시황 예측 및 Algo 기반 포지션 운용, 헷징 최적화

- Book 운용 : 통합 Book 및 Algo 기반 매칭, 주문 내부화 극대화

- Middle 업무 : 실시간 포지션 및 리스크 관리

- Back 업무 : AI 및 RPA 기반 지능형 업무 자동화 구현

전통적 자본시장 사업 모델의 한계를 극복, Front-To-Back 디지털 전환을 통해 아래의 특징 및 경쟁력을 갖는 비즈니스 모델

※ E-Capital Market 플랫폼 : E-Capital Market 모델을 지원하는 IT 시스템. 고객의 FX거래 수요에 대응하기 위한 채널을 개발하여 고객을 지원하고, 채널에서 발생한 FX거래를 신기술 기반의 알고리즘을 적용한 트레이딩을 통해 외부 FX시장에 최초로 런칭되는 Flow Business 플랫폼 (개인, 기업 모두 사용 가능함)

o 자본시장업무 Digitalization 확대 추진(안) 회장, 은행장 및 임원진 보고: 2019.8.27

o 자본시장업무 Digitalization 확대 컨설팅 프로젝트: 2020.4월~ 9월

- 정부/규제 당국의 통제 중심이었던 기조/정책이 디지털 전환 기조를 중심으로 크게 선회하며 자본시장에도 디지털 혁신을 조성하고자 하는 우호적 환경이 조성되고 있음

o 서울외국환중개(SMB)의 API(Application Programming Interface) 도입이 논의된 서울 외환시장 운영협의회에서 국내은행 및 외국계 은행들이 E-Capital Market을 기민하게 준비하고 있는 것이 확인됨

o 적극적인 인력확보 및 자본 투자가 이루어지지 않을 경우, 자본시장 거래 전자화를 준비하고 있는 경쟁 은행 및 외국계 은행에게 시장 선점 기회를 빼앗길 우려가 있음

- KB국민은행이 국내 자본시장의 Digital Game Changer로 도약하기 위해서는 단기 ‘Shake-up’, 중장기 ‘Build-up’ 전략의 단계적으로 추진하고자 함

o 단기 목표: 시장 판도 재편 (Shake-up)

- 전자거래 시장 선점을 위한 전자거래 필수 요소 중심의 초기 플랫폼 제공

- 고객/시장/내부, Front/Middle/Back을 포괄한 FX표준 플랫폼의 제공으로 First Mover

Advantage 효과 극대화

- 후선 업무 비효율적 요소를 개선한 RPA 기반 ‘내부’ 플랫폼 구축

o 중장기 목표: E-Capital 확장 (Build-up)

- E-Capital Market 선도적 지위 공고화 및 압도적 격차 확보

- 자산 군 확대 및 AI/Algorithm 운용 바탕으로 기능이 고도화된 최고 수준의 플랫폼 제공

- 본 사업을 통하여 자본시장 업무 전 영역을 커버할 수 있는 E-Capital Market 플랫폼을 구축함으로써 E-Capital 시장을 선점하고, 전자화 기반을 다지고자 함

o 자본시장 전 상품과 거래 프로세스 전 과정(고객/내부/시장)을 고려한 1단계 Core 플랫폼 개발

o 실시간 시장 분석, 알고리즘 트레이딩 엔진 등 고도화/최적화 전략 구현이 가능한 통합 플랫폼 지향

o 고객/딜러/세일즈에 개별 맞춤화 된 기능 제공(시뮬레이션, 알고리즘 트레이딩 기능 등)

o API 연결 및 제공을 통한 다양한 플랫폼과 연계로 E-Capital Market 네트워크 확보

o 해외 데스크 연계 및 글로벌 24시간 거래 가능 시스템 구현

추진 목표

- The K 클라우드 플랫폼을 활용하여 e-Capital Market플랫폼을 가상화로 구축

ㅇ 어플리케이션의 선택적 확장성, 기술의 다양성, 배포의 민첩성 향상을 위해 가상화로 구축

- FX 직원 플랫폼과 고객 플랫폼 동시 개발을 통한 E-Capital Market 미래 대응 기반 마련

- 고객-딜러-세일즈 커뮤니케이션 강화 기능 구현을 통한 업무 흐름 개선

- [고객] 대고객 FX 거래 One-Stop 통합 솔루션 및 차별적 서비스 제공

o 서비스 접근성 및 이용 편의성, 소통 용이성 제공

o 플랫폼 차별화 및 고객 유입 증대를 위한 Market Intelligence 등 지원 기능 제공

- [내부] 트레이딩 부문 생산성 제고 및 효율화

o 알고리즘 및 AI 활용한 Pricing, Hedging등 Trading Life Cycle 혁신 및 업무 자동화

- [시장] Market Connectivity

o 시장 호가 기반 실시간 자동 Pricing 및 다양한 가격 원천 확보를 통한 최우선 호가 거래 체결

기대 효과

- 대고객 서비스 강화

o 접근성/편의성 제고로 비대면 언택트 환경 제공

o 매매 시뮬레이션 및 맞춤 알고리즘 트레이딩 기능 제공

o 고도화된 데이터분석기반 차별적 고부가가치 서비스 환경 제공

- 트레이딩 생산성 제고 및 효율화

o 전자거래를 통한 업무 경감 및 거래 편의성 제고

o 양방향 포지션 내부화율 제고로 헤지비용 절감

o 운용, 분석 관련 AI 기술 발전 기반 마련

- 비즈니스 간 연계성 강화

o 고객사 IT환경과 플랫폼간 API 연결을 통한 고객 업무 편의성, 접근성 강화

o 기업금융 및 외환업무 플랫폼과 API 연결을 통한 업무 연계성 강화

- 초격차 기반 마련

o 24시간 글로벌 트레이딩 리스크를 총괄 관리할 수 있는 토대 마련

o 클라우드 도입을 통한 빅데이터활용 용이성 및 IT 서비스 확장성 확보

프로젝트 추진 내용

프로젝트명

E-Capital Market 플랫폼 구축

(계획번호 :20–A151, 편성예산 : 103.4억)

프로젝트 기간

- 계약일로부터 20개월

프로젝트 구축 범위

주요 개발 내용

- 구축 사전 정의

- 신규매체 정의

- 플랫폼 별 필요 기능 및 요구사항

- FX 플랫폼: 직원

- FX 플랫폼: 고객

- 원화채권/외화채권

- Algo & CRB

- E-CRM

- 공통 및 연계

상세 개발 내용

- 구축 사전 정의

【 신규 매체 정의 】

| 플랫폼 구분 | 매체 | 업무 영역 | 주 사용자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직원 플랫폼 | C/S (솔루션) | FX거래 | 딜러/세일즈/관리자 |
|  | C/S (넥사크로) | 원화채권, Algo&CRB, E-CRM | 딜러/세일즈 |
|  | 태블릿 | E-CRM | 세일즈 |
| 고객 플랫폼 | Web | FX거래 / 포탈 | 개인/기업 |
|  | Mobile Web | FX포탈 | 개인 |

※ 비대면 매체의 적용 대상 OS 및 적용 대상 기기는 현재 KB 비대면 서비스 대상으로 함. 다만 차트 등 일부 특정 오브젝트의 적용 범위에 따라 대상 OS 및 기기는 일부 한정될 수 있으며, 이는 KB국민은행과 협의 후 결정

- 플랫폼 별 필요 기능 및 요구사항

【 세부 목차 】

| - FX플랫폼: 직원 - 거래 - 북운용 - 환율 및 수수료 - 한도관리 - 거래관리 - 일마감관리 - FX플랫폼: 고객 - 고객플랫폼 공통 - FX포털 - 거래 | - 원화채권/외화채권 - Algo & CRB - E-CRM - 공통 - 플랫폼 공통 - CMBS(Calypso 등) 연계 - 기업뱅킹 연계용 API 개발 |
| --- | --- |

      - FX플랫폼: 직원

  - 거래

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 거래 공통 | ㅇ 거래 주문 Price-Pod 구성 - Mark-up과 Margin이 적용된 실시간 호가 선택 가능 - 가상 잔량 관리 기능 ㅇ 주문 체결창 제공 - 주문상태 조회: 상품의 거래상태를 조회함 - 주문의 실행/취소/정정 관리 ㅇ Book Routing - 거래 분리 기능: 통화별/상품별 거래 분리 - 분리된 거래의 Book 지정 기능 |
| 시장 거래 | o 시장거래 - 현물환 시장 거래 제공 - 다양한 주문유형 제공: 솔루션 제공 주문유형 |
| 내부 거래 | ㅇ 내부 거래: 직원간 거래 기능 - 현물환, 선물환, 외환스왑, MAR거래 제공 - RFQ 주문 기능 제공 (쿼트 요청이 발생 시 딜러에게 팝업 알림 기능 필요) - 거래 상대방/북 지정 기능 - 가상 잔량 반영된 체결 기능 ㅇ 대량거래 입력 기능(세일즈 거래에 한함) |
| 대행거래 | ㅇ 대행거래: 세일즈가 고객을 대행하여 FX거래를 주문하는 기능 - 현물환, 선물환, 외환스왑, MAR거래 제공 - 거래 시 고객 거래 와 내부 거래 동시 생성 - 가상 잔량 반영된 체결 기능 - 거래확인서 이메일/FAX 발송 기능 o 거래 후 수정 기능 - 사후 거래 정보(거래 상대방, 수량 및 가격 등)을 수정하는 기능 구현 |
| Auto Hedging | ㅇ 포지션, 가격, 환율 변동 등을 모니터링 하여 자동으로 포지션을 Hedge하는 기능 - 자동 시장 거래 기능 구현 - 자동 내부거래 기능 구현: 거래 상대방/북 사전 지정 기능 필요 |
| Market Making | ㅇ 시장호가를 조성(Market Making) 하기 위한 거래(주문)을 자동으로 제공하고 체결하는 화면 및 기능 구현 - USD/KRW, CNY/KRW 시장호가 조성 - 필요 계산식은 KB에서 제공 - 시장 상황의 모니터링을 통한 시그널 제공 (구현 방법은 추후 협의) |

  - 북운용

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 북 운용 현황 | o 전체 북 모니터링 화면 구현 - 협의된 주기에 따른 사전 세팅된 북의 거래량, 포지션을 정형화된 데이터/차트 형태로 제공 - 모니터링 화면은 개별 거래 및 당일 누적 거래에 대한 자료 제공 ※ 전자거래 북 및 보이스 트레이드의 북 포함 |
| 운용 | o 딜러 북운용 화면 - Spot / Swap / 본지점 등 데스크별 운용 화면 구현 - 북 현황(통화별/테너별 손익, 포지션 등) 실시간 조회 - 본지점 데스크의 경우 영업점 환전 거래 포지션 실시간 조회 기능 - E-Trading의 자동 입력 및 Voice-Trading 거래 입력 기능 구현 ㅇ 세일즈 북운용 화면 - 내부/대행거래 후 ‘외부거래정보’, ‘내부거래정보’를 입력하여 거래를 확정하는 기능 - ‘내부거래정보’ 입력은 자동으로 칼립소와 연계되어 확정 (백오피스 확정 전 금액 등 수정가능) - ‘외부거래정보’는 결제방법(CO 혹은 CM)선택이 가능하며, 거래정보는 마이스타 -> 칼립소 -> CMBS로 전달되어 거래 프로세스 일원화 구축 (마이스타 화면은 KB국민은행에서 대응개발) |
| 포지션 집계표 | ㅇ 딜러 포지션 집계표 - 북운용 화면에 수기 입력한 거래와 CMBS 시스템에 등록된 거래와의 대사를 위한 기능 구현 ㅇ 세일즈 포지션 집계표 - 고객 거래와 딜러와의 거래를 대사하기 위한 기능 구현 |

  - 환율 및 수수료

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 환율 및 수수료 현황 조회 | o 최종 고객 호가의 마크업 / 마진 세부 조회 기능 ㅇ 마크업/마진 현황 대쉬보드 구현: 상품별 / 기간별 / 고객별 |
| 환율 고시 및 조회 | o 실시간 환율 채집 및 고시 관리 기능 - 시장 LP 및 CMBS로부터의 시장 환율을 채집 및 고시 - 사전 설정한 자체 대체 LP(원천은 CMBS로부터 받아 가공)로 자동/수동 전환 기능 - 시장 채집 불가한 환율 및 Swap PT의 경우 수기 입력 기능 구현 ㅇ Pricing 기능 - 시장에서 채집하는 환율에 일정한 Spread 및 Skew를 설정 및 조회할 수 있는 기능 구현 - Pricing 그룹 설정 및 관리 기능 - 통화별/상품별 마크업 별도 적용, 자동 합산 기능 (ex) JPY/KRW 선물환 수수료의 경우 JPY/USD 현물환/스왑, USD/KRW 현물환/스왑 마크업을 합산하여 제공) - 금액별, 기간별 마크업 설정 필요(유동성 상황별 등 상세 개발요건 추후 협의) o 채집 및 고시된 환율을 직원이 기간별로 조회할 수 있는 화면 구현 |
| 고객 수수료 관리 | o 고객 수수료 그룹 관리 및 수수료 설정 화면 - 고객 수수료 그룹 생성, 정정, 삭제 기능 - 고객 그룹 배정 및 변경 관리 기능 - 고객수수료그룹별/코드별/상품별/기간별 수수료 일괄 설정 기능 - 상품별 수수료 별도 적용, 자동 합산 기능 |

  - 한도관리

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 한도 관리 및 조회/알림 | o 한도 관리 및 조회/알림 - 시장한도/신용한도/규제한도/대고객한도 조회 및 알림 - 전자거래 한도 설정 기능 - 데스크별, 대고객/은행간거래고객 구분 필요 - FX플랫폼 내 주문한도, 거래한도 체크 기능 외 한도관리는 CMBS와 연계하여 구현하며 필요시 KB국민은행에서 대응개발 |
| 배드네임(거래중지대상) 관리 | o 은행간 거래상대방 신용한도 조회 및 배드네임 관리 기능 구현 - 거래상대방의 한도금액, 잔여한도금액 등을 CMBS와 연계하여 조회 - 데스크별 배드네임 등록 기능 - 데스크 관리, 데스크별 고객 관리, 브로커 관리 기능 필요 - 베드네임 등록 시 브로커사에 통보 기능 (이메일 등 전송 방법은 KB국민은행과 협의하여 결정) |

  - 거래 관리

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 직원거래 | o 딜러의 거래내역 모니터링 - 딜러 별 거래내역 조회 및 대쉬보드 구현 ㅇ 킬스위치 기능 - 이상 거래 징후가 감지되면 킬 스위치를 작동 및 복구 기능 구현 - 킬 스위치 작동 및 복구 이력을 조회할 수 있는 화면 구현 - 킬 스위치 작동 및 복구 시 취소된 시장거래 조회 화면 구현 - 킬 스위치는 Auto Hedge, Auto MarketMaking 중단, FX 거래 전체 중지로 세분화 |
| 고객거래 | o 고객의 거래내역 모니터링 - 채널(매체)별, 고객 그룹별, 상품별, 기간별 거래 내역 조회 및 현황 보고서 구현 ㅇ 고객 거래 강제 생성/체결/수정/취소 기능 ㅇ 고객별 거래/결제/미결제 내역 조회 |

  - 일마감 관리

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 일마감 관리 | o 일마감보고서 - 마감 데이터(마감환율, MAR환율 등) 및 커브 산출 (마감환율, MAR환율 및 커브데이터는 CMBS에서 연계하며 필요시 KB국민은행에서 대응개발) - 전일 마감 정보를 바탕으로 당일 거래내역을 업데이트하여 각 상품별로 포지션, 손익 보고서 구현 (거래비용 분석 등) o 팀마감 보고서 - 운용현황 및 마감 보고서 산출 |

- FX플랫폼: 고객

2-1. 고객플랫폼 공통

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 공통 | o 고객 정보 보안 관리 - 고객 개인정보, 계좌 정보 등 마스킹 처리 o 인터넷뱅킹고객 정보 연동 - 마스터/서브 권한 연동 (필요시 KB국민은행에서 대응개발) - 로그인 사용자 정보, 계좌 정보 동기화 수행 o 설정 기능(관심통화/차트/알림) |

2-2. FX 포탈

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 컨텐츠 제공 | o 시장 정보, 컨텐츠 제공 화면 구현 - 시장 정보는 인포맥스 뉴스, 각종 보고서(환율동향, KB경영연구소 리포트 등) - 미디어컨텐츠는 KB국민은행이 자체 제작한 동영상 제공 o Flow Banner 구현 (이벤트 안내 등) o 공지사항, 게시판, 이벤트, 각종 안내 화면 구현 - 공지사항, 영업점 안내, 업무시간 안내, 수수료 안내, 거래 상품 설명서 제공, 플랫폼 안내 페이지 구현 - 이용자 만족도 조사 연계, 고객 제안 페이지 구현 - 단순 이벤트 페이지 및 각종 게시판 구현 ㅇ 환율 맞추기 컨텐츠 구현 o 기술적분석 정보 제공 - 이동평균, 기술적지표, 피벗포인트 등을 활용한 외환 기술분석 정보 제공 (기술적지표, 피벗포인트 계산식 및 요건은 KB국민은행에서 제공) |
| 컨텐츠 관리 | o 시장 정보, 미디어컨텐츠, 이벤트, 대고객 게시판 관리 기능 연계 구현 - 인포맥스 뉴스를 외부URL로 피드하여 제공 - 통합어드민 시스템을 통한 각종 보고서(환율동향, KB경영연구소 리포트 등) 업로드 기능 - KB국민은행 통합어드민 시스템과 CPM(컨텐츠 클라우드)와 연동하여 동영상 컨텐츠를 등록 및 관리하는 기능 o Flow Banner 관리 화면 구현 o 통합어드민 시스템을 통한 공지사항, 게시판, 이벤트, 각종 안내 관리 화면 구현 - 각종 공지사항, 거래 상품 설명서(PDF) - 이용자 만족도 조사 관리 기능 연계, 고객 제안 페이지 관리 화면 - 환율 맞추기 컨텐츠 관리 화면 (고객별 누적 데이터 채집 및 조회 필요) - 이벤트 페이지 및 각종 게시판 관리 기능 |

2-3. 거래

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 거래 서비스 신청/변경/해지 | o 비대면 서비스 신청/변경/해지 - 계좌정보, 고객정보 등 기본 정보 신청/변경 - 약정 신청 시 현물환 사전프로세스 기능 구현 - USD/KRW 기준 이종통화 수수료 자동 산정 기능 - 추천 직원 등록 기능 |
| 거래 화면 | ㅇ 거래 주문 화면 구성 - 차트 보기, 전광판 보기, 테이블 보기와 연결된 주문 화면 제공 - 고객별 Mark-up과 Margin이 적용된 실시간 호가 제공 - 가상 잔량 반영된 체결 기능 - 고객 주문확인 팝업 기능 ㅇ 거래 상품: 현물환, 선물환, 외환스왑, MAR거래, 바로결제 현물환 ㅇ 주문 체결창 제공 - 주문상태 조회: 상품의 거래상태를 조회함 - 주문의 실행/취소/정정 관리 |
| 거래내역 | o 주문내역 조회/관리 - 일일 거래현황, 기간별 주문내역 조회, 기간별 체결내역 조회 - 거래확인서류 출력, 저장, 송부기능(이메일, FAX 등) |
| 결제 | o 결제관리 - 결제 대상 조회, 조기결제 예상조회, 결제내역조회, - 만기결제, 조기결제, 부분 결제, 차액결제, 연장결제 o 자동 결제 기능 구현 |
| 환율조회 | o 환율 조회 - 환율 시간별/일자별 조회, 고시환율 조회 - 검색 조건에서 일자, 통화, 회차를 선택가능 o 선물환 가격 조회 - 선물환 가격 시간별/일자별 조회 - 검색 조건에서 일자, 통화, 대표만기를 선택가능 |
| 한도 및 평가손익내역조회 | o 거래한도 및 평가손익내역 조회 - 고객의 한도 현황 및 내역조회(현물환, 선물환, 헤지한도 등) - 건별/일별 거래한도, 현물환 거래한도, 선물환 거래한도 등 - 고객별 희망한도 설정 기능 - 고객의 평가손익 현황조회(실현 및 미실현손익을 기간별로 제공) |
| 계좌 관리 및 조회 | o 계좌관리 및 조회 - 계좌관리, 잔액조회 |

- 원화채권/외화채권

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 원화 채권 | o Exture+의 원화채권 체결 내역 코어플랫폼에 CSV파일 Upload (API 연계로 대체 가능) o Exture+상 거래체결내역 수신 및 Calypso 자동 Booking (매도 거래시 매수거래번호를 엮어주는 청산프로세스 등, 코어플랫폼 내 부킹 플로우 구현) o Exture+상 거래체결내역 코어플랫폼 화면 조회 o 코어플랫폼을 통한 한국거래소 장내 채권 주문제출 o 코어플랫폼을 통한 한국거래소 장내 채권 주문제출내역 및 체결내역 조회 o 장내 채권 주문을 위한 KOSCOM 시세/주문 API 서비스 연계 개발 |
| 외화 채권 | o CALYPSO와 블룸버그 AIM 간의 거래정보 실시간 연결 자동화 구현 - 블룸버그 CIS(Connectivity Integration Service)계약 필요(KB진행) - 블룸버그 AIM의 채권, 이자율스왑, 통화스왑, 채권선물 거래 입력 정보 를 CALYPSO로 인바운드 자동 입력 |

- Algo & CRB

| - 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 알고리즘 트레이딩 환경구축 | o데이터베이스 구축 및 데이터 활용 기반 마련 (FX트레이딩/자동 시장호가조성) - 실시간 Raw data 수집 및 자동 주기적 빌드 시스템 (필요시 KB 국민은행 금융AI센터와 연계 및 상용 배치프래임웍 등 IT인프라 활용) (데이터 축적 체계는 KB국민은행 정책 및 운영시스템의 성능저하 고려 등 IT환경에 따르며 일정한 Delay(알고리즘 트레이딩이 가능한 수준의) 내에서 실시간 지속 축적 체계 마련) - 과거 환율, Book 거래 내역 데이터 적재 (솔루션 환율, 거래 내역 과거 데이터 적재는 KB국민은행 정책 및 IT환경에 따르며 유의미한 알고리즘 트레이딩 시뮬레이션 및 검증이 가능하도록 최대한 긴 기간의 데이터 적재) - DB의 정형화되어 빌드된 데이터를 메모리상으로 로드하여 계산/활용 가능하게 하는 데이터 매니저 모듈 구현 (필요시 KB 국민은행 금융AI센터와 연계) o 알고리즘 실행 및 시뮬레이션 체계 구축 - 트레이딩 알고리즘/자동 시장호가 조성 기능이 구동되기 위한 데이터 로드-연산-시뮬레이션이 가능한 포맷 샘플 제공 -시뮬레이터: 과거 데이터 기반(시장가 주문) 트레이딩 알고리즘과 자동 시장호가조성 기능 등의 시뮬레이션을 수행 및 결과를 산출하는 실행 관리 체계 - PL의 기본적인 정리 및 분석 결과 시각화 -알고리즘에서 생성된 포지션에 따라 솔루션으로의 주문 전송 포맷 샘플 제공 o 알고리즘 관리 및 모니터링 체계 (필요시 일부 영역은 KB 국민은행 금융AI센터와 연계) - 데이터 활용/알고리즘 풀 관리 등을 위한 사용자 권한 관리 체계 - 알고리즘 풀 구성 및 주기적 자동 실행을 통한 모니터링 체계 |
| CRB 구현 | o CRB를 위한 북 정보 및 데이터베이스 구축 - 관리자가 복수의 북을 상품/통화/딜러 분류 등으로 묶어서 하나의 가상의 북을 구성하고 통합된 북을 기준으로 거래량 집계, 포지션 산출, 손익 계산, 손익 분석을 수행하는 계층구조의 CRB 구현 - 북 분류 체계를 구성하고 운용 세부 정보, 거래 내역, 손익 등의 데이터를 수집 및 지속적/자동적으로 누적 가능한 체계를 마련함(향후 확장성 고려) - 새로운 FX플랫폼에서 거래되는 전자거래(E-Trading)과 기존의 수기 거래(Voice Trading) 등의 거래가 CRB에 포함되어야 함 o 북 거래 내역 기반 데이터 분석 및 시각화 - 복수의 상품/통화/딜러별 북에 대한 데이터 분석 및 통합 관리 화면 - CRB 구조 하에서 FX플랫폼과 주기적으로 자동 연동되어 거래량, 포지션 산출 및 한도 사용량 등을 모니터링하고 성과 및 내부 상쇄율, 손익 분석, 상관 관계 등의 세부 분석 지표 산출 기능 구현 o CRB 관리자용 리포팅 시스템 - 전체 운용 실적을 데스크/분류 등에 따라 세부 분석하여 관리자용 리포트 |

- E-CRM

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| E-CRM | o 고객 종합조회 화면 구현 - 고객명, 고객식별번호, 고객 전화번호 등으로 간편 고객 검색 기능 - 고객기본정보, 손익, 한도 정보, 거래메모, 담당자, 헤지수요정보 등 제공 (타시스템 연계 필요) - 고객 접촉이력 관리, 메모 관리 기능 - 고객 주관리점과 지역영업그룹정보 조회 기능 - 고객/부점별 거래 현황 상세 조회(상품별 만기 조회 필요) o 고객정보 등록 관리 화면 구현 - 잠재고객, E-CRM 거래고객 등록 및 관리 기능 o 은행 CRM(My Star) 정보 연계 - 수/여신 정보, 외국환 거래 정보, 신용정보 등 연계 o 마케팅 현황 화면 구현 - 부서/데스크/북별 총괄 손익 기간별로 제공 (조직도 관리 기능 필요) - 일정 관리 기능(캘린더 기능, 고객 정보 연동 기능 필요) |
| Hedge Solution | o Hedge Solution 구현 - 고객 거래 패턴 분석 기반 고객 헷징 니즈 파악 - 고객의 목표환율관리 및 환 헷징 전략 분석 |

6. 공통 및 연계

6-1. 플랫폼 공통

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 시장연결 | o 시장 API 연결 - SMBS(서울외국환중개)와 주문/시세 관련 API 연결 - 기타 국내외 LP와 API 연결 (회선계약 KB 진행 필요) |
| 사용자/권한 관리 및 로그인 연계 | o 사용자(고객, 직원) 정보 행내 시스템 연계 (책임자, 결재 라인 데이터 연계 필요. 데이터 연계를 위한 대응 개발은 KB국민은행에서 SR로 처리) o 사용권한 행내 시스템 연계(데이터 연계를 위한 대응개발은 KB 국민은행에서 SR로 처리) - 사용자, 사용자 그룹별 접근 가능한 화면 권한 관리 - 사용자, 사용자 그룹별 기능의 사용 권한 관리 o 로그인 연계 - 기존 KB국민은행 업무 시스템과 SSO 연동을 통한 로그인 수행 - 통합인증(공동인증서, 모바일인증서 등) 기능 구현 (인터넷 뱅킹 서비스 연계 등 구현 방법은 협의 필요) |
| 알림 | o 직원 알림기능 - RFQ, 한도 소진, 거래 체결 관련 정보 등 직원에게 푸쉬하는 기능 구현 (팝업, 메신저 등 구현 방법은 협의 필요) o고객 알림기능 - 로그인, 주문 체결, 결제 등 고객에게 푸쉬 또는 SMS전송하는 기능 구현 - 고객별 알림 통합 조회 기능 연계 필요(발송이력 조회, 발송매체 등) o 이메일/FAX/SMS 발송 - 이메일/FAX/SMS 기능은 기존 KB 구축 시스템을 이용하여 발송하고, 필요시 KB에서 대응개발 |
| 서비스 신청/변경/해지 및 관리 | o 대면 및 비대면 서비스 신청/변경/해지 - 약정 신청 시 현물환 및 파생상품 사전 프로세스 기능 구현 - USD/KRW 기준 이종통화 수수료 자동 산정 기능 - 추천 직원 등록 기능 o 거래서비스 신청 관리 - 파생상품 거래를 위한 절차 및 준비사항 보여주는 관리/조회 기능 - 서비스 신청에 대한 승인 절차 구현 (본부 확인 후 거래가능) |
| 플랫폼 관리 | o 화면별 조회수 조회 화면 (구현방법은 추후 논의) o 기타 - 통화쌍 관련 표준통화, 고객표시, 만기 년수 계산, 표시 소수점 자릿수, 핍단위 등을 관리 - 만기 값, 단위 등 만기 코드 관련 목록 관리 |
| 한도 및 거래가능여부 사전 체크 | o 한도 체크 - 거래전 시장/신용/규제한도 등 각종 한도 체크 - 거래전 서류 유효기간 등 거래가능여부 사전 체크 - FX플랫폼 내 주문한도, 거래한도 체크 기능 별도 개발 - 그외 기타 한도는 CMBS 시스템와 연계하되, 필요시 KB 국민은행에서 SR로 CMBS 대응개발 |
| 설정 | o 자주쓰는 메뉴 및 즐겨찾기 등록/관리 |

6-2. CMBS(Calypso 등) 연계 개발

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 정보 연계 | o 사용자 정보 연계 o 거래 체결, 결제 정보 연계 - 거래 체결 정보를 즉시 CMBS에 전달 - 결제 정보 연계 o 북운용 화면 거래 입력정보 연계 - 딜러/세일즈 거래상세정보 칼립소 입력 연동 |
| 환율 정보 연계 | o 환율정보 연계 개발 (FX플랫폼 영역 -> Algo 영역) - FX플랫폼에서 채입한 환율을 사전 협의된 주기로 연계 |
| 일마감대사 | o E-Capital Market 플랫폼 間 장마감 시 마감대사하는 기능 구현 - 당일 E-Capital Market 플랫폼에서 수신받은 거래시점, 딜러ID, 북ID, FX상품, 통화쌍, Buy/Sell, 가격, 수량, 금액 등을 상호 대사함 |

6-3. 기업뱅킹 연계용 API 개발

| 구 분 | 주요내용 |
| --- | --- |
| API개발 | o FX상품 가격(Price) API 개발 - 기업뱅킹에서 현물환/선물환/외환스왑의 가격을 수신받을 수 있는 API 제공 o FX 상품 거래 주문/체결 API 개발 - 기업뱅킹에서 현물환/선물환/외환스왑의 거래 체결 요청하고 응답하는 API 제공 o 주문가능여부 체크 API 개발 - 고객 주문 요청 시 한도(신용한도 등) 및 거래가능여부를 응답하는 API 제공 o 기업뱅킹 연계용 API개발은 KB국민은행 시스템간 연계 표준인 EAI로 개발 o API 별 거래량/손익조회 |

※ 개발상세내역에 정의된 사항의 추가/변경 발생시 상호 합의 절차를 통해 그 대응방안을 도출하고 KB변경관리 절차에 의해 진행한다.

(단, 솔루션 자체의 특성에 따른 제약 또는 국가간 제약을 포함한 기타 불가항력의 사항으로 추가/변경이 불가한 경우 수행사는 합리적이고 명확한 판단 근거와 대안을 제시한다.)

프로젝트 추진 조직

조직

[그림7] 프로젝트 추진 조직도

부서별 역할

| 담당 부서 | 역 할 |
| --- | --- |
| 트레이딩부 | o 시스템 구축 프로젝트 추진 총괄 o 사업예산 협의 및 배정 o 전산개발요건 작성 및 의뢰 o 관련부서 협의 및 이슈해결 o 개발요구사항 확인 및 인수테스트 시행, 프로젝트 검수 등 |
| 자본시장관리부 | o 부서간 업무 조율 및 조정 o 법률 및 소비자보호 검토 o 내부통제 및 리스크 관리 방안 수립 |
| 자본시장영업부 | o E-CRM, FX 고객플랫폼 개발 요건 정립 o 거래기준(상품,금액,고객별 마진) 수립 |
| 리스크관리부, 신용리스크부 | o E-Capital Markets 모델을 위한 북관리 체계 수립 o E-Trading 리스크 관리 체계 정립 및 모니터링 o 내부통제 관리방안 수립 o 신용리스크 관리방안 수립 |
| 자금운용지원부 | o 기존시스템 연계 방안 논의 |
| 수신코어뱅킹부(P) | o 인터넷뱅킹 / New스타뱅킹 연계 |
| 영업플랫폼부(P) 아웃바운드지원부 | o Tablet Branch 연계 방안 논의 |
| 데이터엔지니어링부(P) | o AI플랫폼 연계 방안 논의 o 빅데이터 시각화 논의 |
| 기업금융솔루션부(P) | o 기업디지털뱅킹 연계 논의 |
| 외환마케팅부 | o 외환고객 연계 마케팅 방안 수립 |
| AI자산운용부 | o AI자산운용 플랫폼 연계 방안 수립 |
| 테크기획부 | o IT전산화지원협의체 구성 및 진행/관리 총괄 o IT자원 도입 지원 o Cloud 도입 타당성 검토 o 품질(개발방법), 형상관리, 테스트 및 개발 지원 ㅇ 아키텍처 검토지원 |
| 인프라시스템부(P) 연계시스템개발부(P) 아키텍처부(P) | o 서버, 스토리지, 네트워크 구성 지원 및 개발환경 구성 지원 o COB 및 용량산정 검토 지원 |
| 스타뱅킹부(P) 인증사업부(P) | ㅇ 스타뱅킹, 인터넷 뱅킹 연계 지원 ㅇ DMZ 구역내 개발 F/W 사용지원 |
| 정보보안부(P) | o 보안성 심의 o Cloud 아키텍처, 정보보안 |
| 자본시장플랫폼부(P) | o 시스템 구축 프로젝트 IT개발 총괄 o IT 요건 정의, 기능 구현 점검 테스트 및 시스템 전환 o 프로젝트 각종 산출물 및 보고서 관리 o 개발업무요건 도출 및 확정/테스트 등 개발 지원 |
| SI 개발 업체 | o 시스템 구축 프로젝트 총괄 및 개발 o 프로젝트 기능 요건 개발, 테스트, 적용 등 관련 프로젝트 진행 o 프로젝트 변경관리 및 산출물 작성 |

시스템 구축 방안

시스템 업무 구성도

- SMBS(서울 외국환 중개) 전자 호가 및 전자거래 체결 연결

- Algo: 트레이딩 알고리즘 개발/분석, 모니터링을 할 수 있는 환경 구축

- CRB(Centralized Risk Book)은 가상의 통합 북으로 포지션, 손익 및 리스크 분석

- 원화채권은 Exture+, 외화채권은 Bloomberg AIM의 거래 캡쳐 및 연계 구현

- E-CRM은 Sales 마케팅지원, 자본시장 특화 정보 제공

- FIX Server: FIX(Financial Information exchange Protocol) API로 전자거래 정보를 주고 받는 목적의 프로토콜이며, KEY=VALUE의 쌍으로 이뤄지는 정보를 처리하는 서버

시스템 아키텍처 구성도

[그림8] IT아키텍처 구성도

- Web서버는 KB표준인 IHS, WAS는 WebSphere사용하며 DB서버는 IBM DB2사용(라이선스 기보유)

- DMZ내의 Web서버, WAS에서 KB표준 화면개발 F/W인 StartRoot활용하여 개발

- DMZ구간과 내부시스템간의 전문관련(전문관리, 암호화 통신등)은 SpiderLink활용하여 개발

- E-CM 내부의 WAS에는 KB표준 F/W인 n-KESA기반위에서 개발

- 시뮬레이션 : AI플랫폼과 연계하여 딜러가 Algo Trader(딜러의 설정에 따라서 특정 시간동안 자동으로 거래체결을 수행하는 것)를 테스트하기 위해 시뮬레이션을 수행하고 모니터링 개발

- 사용자 인증방식은 스타뱅킹에서 사용중인 전자금융기반 인증, 리브 인증방식, 통합인증(휴대폰/ARS, KB모바일인증, OTP인증) 방식중에서 업무요건에 맞는 인증방식 선택

- 신규서버 구성은 ‘The K 클라우드’(Private Cloud)환경으로 구성예정

H/W구성도

※ 신규 도입하는 서버는 노란색 구역의 서버이며, 운영/DR은 이중화, 스테이징은 이중화, 개발은 단일로 구성

(WEB/WAS, ECM WAS, UI/리포트통합 서버는 Active-Active, DB, 전자거래 서버는 Active-Standby)

※ E-Capital Market 시스템은 The K 클라우드에 구성하여 IaaS 기반 환경으로 구축하고자 함
(DB 서버는 베어메탈 구성으로 클라우드 제외)

※ 제안시 시스템 구성은 The K 클라우드 아키텍처 표준을 준수하여야 함

※ KB The K 클라우드 인프라 구성 기준

1.물리적 Location, 규제/규정(망분리) 준수, 운영 환경을 고려하여 Zone을 구성

2.안정적인 서비스 제공을 위해 클라우드 인프라 구성요소(서버)는 다중화 구성

3.업무 서비스 연속성 보장을 위해 가상자원(VM)은 클라우드용 서버에 분산 배치하여 구성

4.랙 구성 원칙에 따라 1개 존의 클라우드 기본 인프라 제공 단위(POD)는 3개 랙 구성을 표준으로 하고 있음

5.고가용성 확보를 위해 1개 단위 POD는 2개 이상의 클러스터 단위로 물리적 구분함

6.클라우드서버(x86)는 표준 아키텍처를 기반으로 모두 동일 사양으로 구성되며, 1개 단위 POD당 약 30여대의 클라우드서버 탑재 가능

- HW사양 : CPU 40 Core, MEMORY 768GB

7.클라우드서버는 물리적 분리 구성이 가능하고, 벤더 Lock-In이 없는 Rack 서버 유형으로 구성 필요

8.클라우드 인터페이스, I/O 는 향후 업무 확장성을 고려하여 제안 및 구성 필요

9.업무처리를 위한 성능 확보가 가능하여야 하고, CPU 가상화 환경을 고려하여 구성 필요

10.설치장소 (통합IT센터 : 운영 서버, 여의도센터 : 개발 서버)

11.운영/스테이징, 개발 서버 공통사항

| 자원 | 산정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OS디스크 | 300GB * 2HDD(SAS 또는 SSD) 이상 |  |
| NIC카드 | 10G 2 port 5EA 이상(서비스용, 스토리지용, 관리용, 예비 포함) |  |
| 서버 Rack | 클라우드 서버 벤더 표준랙 2 EA(KVM스위치16port 통합콘솔 포함) |  |
| Power Supply | 전원 이중화 필요. |  |
| 필수 확인 사항 | 1) 업무 확장성 및 운영 연속성을 위하여 자원을 다음과 같이 이중화 구성 - 서버는 메모리 확장 및 프로세스 칩셋 Fault를 고려하여 CPU 2개와 Riser 2개로 구성 - I/O 인터페이스 카드는 CPU 1개가 Fault시에도 동작하도록 Riser 보드1, 2 slot에 분산 배치 하여 제안 필요 2) 리눅스 OS의 안정적인 운영과 일원화된 유지보수 계약관리를 위하여 다음과 같이 산정 - 리눅스 OS는 서버 벤더 OEM으로 제안 불가 - 가상화용 라이선스로 제안 필요 |  |
| 기타 사항 | 1) 케이블 포설 비용 견적에 포함 필요 2) 원격 콘솔로 접속 가능 환경 제공 3) 관리용 장비(컨트롤러)는 기 구축된 인프라를 활용 |  |

※ KRX와  대외 EAI 간의 시세 전용선 연결 구성도 (운영 예시이며 주문 구성은 변동 없음)

인터페이스 구성도

E-CM 전자거래

Online (EAI)

Online (EAI)

Online (EAI)

Online (EAI)

한국자금중개

E-CM 연결 대상

S/W구성도

* 운영환경 기준이며 개발환경은 백업S/W등 일부 시스템 S/W 미설치

하드웨어 목록

| 구분 | 환경 |  | 대상 | 내용 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H/W | 클 라 우 드 | 운영 | WEB/WAS서버 (DMZ) | e-Capital 시스템 업무처리 | 1대 | - VM구성(4개) - 필요자원 32Core, 256GB MEM (센터간 Active-Active 구성) |
|  |  |  | E-CM WAS | e-Capital 시스템 업무 처리 | 2대 | - VM구성(2개) - 필요자원 32Core, 256GB MEM |
|  |  |  | 전자거래 서버 | FX전자거래 시세 주문 처리 |  | - VM구성(2개) - 필요자원 32Core, 256GB MEM |
|  |  |  | UI/보고서 통합서버 | 내부/외부 사용자 UI 플랫폼과 보고서 담당서버 |  | - VM구성(2개) - 필요자원 4Core, 48GB MEM |
|  |  | DR | E-CM WAS | e-Capital 관리 업무 처리 | 2대 | - VM구성(2개) - 필요자원 28Core, 256GB MEM |
|  |  |  | 전자거래 서버 | FX전자거래 시세 주문 처리 |  | - VM구성(2개) - 필요자원 28Core, 256GB MEM |
|  |  |  | UI/보고서 통합서버 | 내부/외부 사용자 UI 플랫폼과 보고서를 담당하는 서버 |  | - VM구성(2개) - 필요자원 4Core, 32GB MEM |
|  |  | 개발/ 스테이징 | WEB/WAS서버 (DMZ) | e-Capital 시스템 업무처리 | 1대 | - VM구성(스테이징 2개, 개발 1개) - 필요자원 6Core, 48GB MEM |
|  |  |  | E-CM WAS | e-Capital 관리 업무 처리 |  | - VM구성(스테이징 2개, 개발 1개) - 필요자원 12Core, 96GB MEM |
|  |  |  | 전자거래 서버 | FX전자거래 시세 주문 처리 |  | - VM구성(스테이징 2개, 개발 1개) - 필요자원 12Core, 96GB MEM |
|  |  |  | UI/보고서 통합서버 | 내부/외부 사용자 UI 플랫폼과 보고서를 담당하는 서버 |  | - VM구성(스테이징/개발 1개) - 필요자원 2Core, 48GB MEM |
|  | 베어메탈 /기타 | - | DB서버 | 업무 WAS서버와 FX전자거거래 서버의 DB데이터처리를 담당하는 서버 | 4대 | - 예상 서버자원 v 운영 2, DR 1, 개발/스테이징 1 |
|  |  |  | 클라우드 블록스토리지 | 클라우드 서버(VM)용 스토리지 | 5.4 TB | - 운영 4TB(보유자원활용), DR 2.4TB, 개발/스테이징 3TB |
|  |  |  | 외장스토리지 | DB2 DBMS 스토리지 | 8TB | - 운영 4TB, DR 4TB - 개발 1TB는 기존여유자원 활용 |
|  | 기타 |  | Rack | 서버벤더 표준랙(KVM스위치 16port 통합콘솔포함) | 4대 | - DB서버 구성용 - Cloud 서버 구성용 |
|  |  |  | Card | HBA 16G 4EA 10G LAN Card 4EA | 1식 | - 서버용 추가 Part |
|  |  |  | 면진테이블 | RACK 흔들림 방지 | 2Set | 여의도 센터 설치 |
|  |  |  | VPN | 서울외국환중개 전용선 연결을 위한 VPN | 2대 | 서울외국환중개 2대 설치 |
|  |  |  | 라우터 | 서울외국환중개 전용선 연결을 위한 라우터 | 2대 | 서울외국환중개 2대 설치 |
|  |  |  | 스위치 | 스위치 / GBIC | 1식 | - Backend용 leaf 스위치(48Port) 2대 - 40G GBIC 8EA 필요(Leaf스위치 4개, Spine 4개) - 도입하는 서버의 포트수량에 맞는 서버용, 스위치용 10G GBIC |
|  |  |  | KRX | KRX와 대외 EAI 간의 멀티캐스트 방식 시세 전용선 연결 ※추가구매필요 | 1식 | - 방화벽 4대(운영2, 개발1, DR1) - L2 스위치 4대(운영2, 개발1, DR1) - UTP 케이블 작업 - 전원 케이블 및 상면 작업 ※방화벽 / L2 / UTP, 전원 Cable 포설 |

※ VM 대상은 필요시 수직(Scale Up)또는 수평 확장(Scale Out) 기능을 이용하여 자원 및 성능 확보 가능

소프트웨어 목록

| 구분 | 자원 | 대상서버 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시스템 S/W | WEB | 웹서버 | - | ※ IBM 제품군 사용 시 도입 불필요 사용가능 제품군 - WEB : IHS - WAS : WebSphere - DB : Sever DB2 |
|  | WAS | WAS | - |  |
|  | DB | 인하우스 개발서버 | - |  |
|  | WAS 모니터링 | 업무WAS | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - Jennifer |
|  | 가상화솔루션 (IaaS) | 클라우드용 서버 도입 수량에 따른 IaaS용 가상화 라이선스 도입 | 12본 | -VMware vCloud Suite (Per CPU 라이선스, 클라우드용 서버 CPU * 2 기준) - Subscription라이센스 추가 |
|  | 백업(클라우드) | 클라우드용 서버 도입 수량에 따른 구매 필요 | 1식 | OS/데이터백업 -DellEMC ‘NetWorker VMware Protection’(5 CPU 단위) |
|  | 백업(DB) | 백업 대상 서버 도입 수량에 따른 구매 필요 | 1식 | 백업대상 300GB이하인 경우 - DellEMC ‘NetWorker Client Connection’ 백업대상 300GB이상인 경우 - NE (Dedicated) Storage Node |
|  | 인프라관리 솔루션 | - 인프라 전반의 모니터링, 관리, 보안 및 개발환경을 지원하는 통합기능 - 이벤트 장애 등의 서버 상태 및 Job 모니터링 기능 - CPU, 메모리, 디스크 등 자원 통합관리 | - | ※ 당행License 사용가능 제품군 - 엔키아 ‘POLESTAR’ |
|  | 배치작업관리 | Control-M | 2 CPU | - 클라우드 2 CPU 기준 확인 - 서버간 독립배치 사용시 필요 |
|  | DB 모니터링 | DB2 모니터링 S/W | 1식 | 제품군 - Maxgauge for DB2 |
|  | 부하테스트 | 부하테스트 TCP용 ※컷오버요건 TCP방식 추가구매필요 | 1식 | 제품군 - LoadRunner for TCP - 500 User 영구라이선스 |
|  | 거래추적 | 거래추적과 모니터링 ※컷오버요건 코어단위 라이센스 추가구매필요 | 1식 | 제품군 - 56코어 - exem InterMax |
|  | 시스템 대체 작동(HA) | 서버 장애 발생시 신속한 시스템 대체 작동 ※서울외국환중개사 종속성으로 인한 Active-StandBy 방식 추가구매필요(당행은 Active-Active) | 1식 | 제품군 - Veritas InfoScale |
| 솔루션 S/W | 플랫폼 S/W | FX 전자거래 플랫폼 | 1조 |  |
|  | UI솔루션 | Core플랫폼 UI솔류션 (HTML5 기반의 자바스크립트 지원) | 1식 | 내부 고객 사용 제품군 - TOBESOFT ‘Nexacro platform’ |
|  | 리포트 솔루션 | 웹 또는 C/S환경에서 추출한 데이터를 각종 양식 및 증명서로 변환을 지원하는 솔루션(HTML5 기반) | 1식 | 제품군 - 포시에스 ‘OZ Report’등 |
|  | 챠트 솔루션 | 데이터를 그래픽 형식으로 시각화 하는 솔루션(HTML5 기반) | 5식 | ※ 당행 S/W 7식 제공 제품군 - 리아모어 ‘rMateChart’등 |
| 보안 S/W | 계정 및 권한관리 | 사용자 계정 및 권한 관리(서버,DB) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - Nets IM |
|  | PW관리 | 패스워드 관리(OS, DB) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - APPM |
|  | 서버접근제어 | 서버접근제어(서버) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - Secuve TOS |
|  | DB접근제어 | 데이터베이스 접근통제(DB) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - Chakra Max |
|  | Anti-Virus | 서버 백신 | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - Deep Security(Linux용) |
|  | 개인정보 유출관리 | 개인정보 유출관리(OS, DB) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - Enterprise Recon |
|  | DB암호화 | DB암호화(서버 WAS, AP) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - D’Amo KMS, SCP |
|  | 소스코드 분석도구 | 소스 취약점 점검 | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - Sparrow |
|  | 인프라 취약점진단 | 인프라 취약점 진단(서버/DB/WAS) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - SSR |
|  | 웹취약성 자동점검 | 웹취약성 자동점검 | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - AppScan(3 User) |
|  | 오픈소스 취약점 점검 | 오픈소스 취약점 점검 | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - WhiteSource |
|  | 암호화 키관리시스템 | 암호화 키관리 시스템(API방식) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - KMS |
|  | 개인정보탐지 | 개인정보탐지(서버/DB) - agent방식 | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - Recon |
|  | 웹쉘탐지 | 웹셀탐지(DMZ Web/WAS서버) | 1식 | Web/WAS서버 OS당 1Copy - 제품군 : Shellcop |
|  | 정보보호 통합플랫폼 | 정보보호 통합플랫폼(Web/WAS) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - Logpresso |
|  | 인증서/전자서명 프로그램 | 인증서/전자서명 프로그램 - 적용대상:고객PC, 서버 ※추가구매필요 | 8본 | - Delfino G4 |
|  | 통합보안솔루션 (고객용_개인방화벽) | 통합보안솔류션(고객PC) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - ASTx(Ahnlab Safe Transaction) |
|  | 웹용 가상키패드 | 웹용 가상키패드(웹서버) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - NOS_Keypad v1.x (Nprotect Online Security Keypad) |
|  | 모바일 웹용 가상키패드 | 모바일웹용 가상키패드(고객모바일) ※설치비별도 추가구매필요 | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - NOS_Keypad v1.x (Nprotect Online Security Keypad) |
|  | 키보드보안 | 키보드 보안(고객정보 필드암복호화) | 1식 | - SoftCamp Secure KeyStroke |
|  | 모바일 웹용 가상키패드 | 모바일 웹용 가상키패드(고객모바일) | - | ※ 당행 S/W 사용가능 - nFilter |
|  | 모바일백신 | 모바일 백신(고객 모바일) ※프로젝트 라이선스 정책변경 추가구매필요 | 1조 | - V3 Mobile Plus |
|  | SSL 보안인증 | EV-SSL인증서(웹/WAS서버) | 1조 | ※ 당행 제공 도메인 1개 기준 |
|  | 암복호화 솔루션 | KRX와 KB EAI간 암호화(대외EAI) ※한국거래소 요건 추가구매필요 | 1조 | 대외EAI(운영4,DR4,스테이징2,개발2) 이니텍 INISAFE NET |
| S/W 사용료 | Linux OS 구독료 | 서버 도입 수량에 따른 라이선스 도입 | 1조 | CarePack포함 ※ 장비도입 시 1년 단위로 사용료 선지불 |
|  | 가상화솔루션 (IaaS) | 클라우드용 서버 도입 수량에 따른 IaaS용 가상화 라이선스 도입 | IaaS 수량 | - VMware vCloud Suite 2019 Advanced |
|  | 서비스계약 | 블룸버그 CIS 서비스계약 | 1조 | ※ 당행 제공 |
|  | 주문회선 서비스 | 한국거래소 주문 회선 서비스(512K) | 1조 | ※ 당행 제공 |
|  |  | 한국거래소 주문 회선 서비스(512K) | 1조 | ※ 당행 제공 |
|  | 보안관제서비스 | 한국거래소 보안관제서비스료 - 방화벽 유지보수료 - 보안관제 서비스 | 1조 | ※ 당행 제공 |
|  | API서비스 사용료 | 서울외국환중개 API서비스 사용료 | 1조 | ※ 당행 제공 |
|  | 웹용 가상키패드 | 웹용 가상키패드(웹서버) 설치비 | - | - NOS_Keypad v1.x (Nprotect Online Security Keypad) |
|  | 회선사용료 | 서울외국환중개 호가,거래회선 사용료 | 1조 | ※ 당행 제공 |

주1) 본 자원내역은 제안업체별 제안내역에 따라 변동될 수 있음

2) 당행 도입장비와 네트워크 장비 등 프로젝트 수행을 위한 H/W, S/W등은 제안업체가 직접 용량과 수량을 산정

하여 제안 및 설치하여아함(검수완료일로부터 5년이내에 EoS가 안되는 최신의 제품으로 제안)

3) 서버 시스템 구성 지침에 의해 운영대비 DR은 80%, 개발/테스트는 30%로 구성(상기 Spec은 운영기준)

4) 서버 제안관련 고려사항

- 서버는 메모리 확장 및 프로세스 칩셋 Fault를 고려하여 CPU2개와 Riser보드 2개로 구성(Socket당

2Core CPU장착금지)

- I/O 인터페이스 카드는 CPU 1개가 Fault시에도 동작하도록 Riser보드 1,2 slot에 분산배치 필요

- PCI Slot이 여유가 있을 경우 FLR타입 카드 장착 불가

- Onboard NIC은 예비용으로 실 운영 서비스로 사용하지 않음

- 콤보카드는 성능저하 및 장애발생률이 높아 사용불가

5) 백업관련 H/W

- 서버 백업용 HBA카드(2Port 이상) 2EA : DB 운영서버 2대

6) 리눅스 OS는 서버 벤더 OEM으로 제안불가

구축 추진 계획

추진 일정

- 추진기간은 2021.5.17 부터 2022.12.31까지 총20개월

- E-Capital Market 플랫폼 구축 주요 마일스톤은 다음과 같음

(프로젝트 착수후 WBS작성시 변경될 수 있음)

인력 투입 계획

- 약 638.9 M/M

| 역할 | 등급 | M1~M9 | M10~M11 | M12~M17 | M18~M20 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트관리 | 특급 | 15 | 6 | 18 | 9 | 48 |
| 인프라 | 특급 | 14 | 7 | 18 | 9 | 48 |
| 인프라 | 고급 | 11 | 5.9 | 1.6 |  | 18.5 |
| 인프라 | 중급 |  | 2 |  |  | 2 |
| 인프라 | 초급 |  | 2 |  |  | 2 |
| UI/UX | 고급 | 31 | 7.9 | 1.5 |  | 40.4 |
| UI/UX | 중급 | 12 |  |  |  | 12 |
| E-CRM/FX포털 | 특급 | 8.5 | 2 | 1.5 |  | 12 |
| E-CRM/FX포털 | 고급 | 37 | 12 | 9 |  | 58 |
| E-CRM/FX포털 | 중급 | 12.1 | 4.8 | 2.1 |  | 19 |
| E-CRM/FX포털 | 초급 | 5 | 2 |  |  | 7 |
| 시스템연계 | 특급 | 8.5 | 2 | 6 | 3 | 19.5 |
| 시스템연계 | 고급 | 7.8 | 2 | 1.2 |  | 11 |
| 시스템연계 | 중급 | 8.5 | 2 | 6 | 3 | 19.5 |
| 솔루션개발 | 특급 |  | 7 | 24 | 12 | 43 |
| 솔루션개발 | 고급 |  | 13 | 82 | 40 | 135 |
| 솔루션개발 | 중급 |  | 4 | 35 | 17 | 56 |
| 솔루션개발 | 초급 |  | 2 | 22 | 11 | 35 |
| ALGO/CRB | 특급 |  | 4 | 12 | 5 | 21 |
| ALGO/CRB | 중급 |  | 6 | 18 | 8 | 32 |
| 합계 |  | 170.4 | 93.6 | 257.9 | 117 | 638.9 |

구축 시 고려사항

개발 산출물

- 단계별 활동 및 산출물은 다음과 같음(프로젝트 착수후 테일러링 필요)

| 단계 | 활동 | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항정의 /분석 | 요구사항 정의 | 요구사항정의서 |  |
|  | 요구사항 추적표 | 요구사항 추적표 |  |
| 설계 | 사용자인터페이스 설계 | 메뉴구조도 |  |
|  | UI,보고서,차트 | 화면정의서,보고서정의서 |  |
|  | ERD작성 | 논리/물리ERD |  |
|  | 코드 설계 | 코드목록, 코드정의서 |  |
|  | 인터페이스 설계 | 인터페이스목록, 인터페이스정의서 |  |
|  | 프로그램 설계 | 프로그램목록, 프로그램설계서 |  |
|  | 테이블 설계 | 테이블목록, 테이블정의서 |  |
|  | 통합테스트 계획 | 통합테스트 계획서 |  |
| 개발 | 소스코드 | 소스코드 |  |
|  | 단위테스트 결과 작성 | 단위테스트 결과서 |  |
|  | 통합테스트 시나리오 작성 | 통합테스트 시나리오 |  |
| 테스트 | 통합테스트 활동 | 통합테스트결과서 |  |
|  | 사용자인수테스트 계획 | 사용자인수테스트 계획서 |  |
|  | 사용자 교육 | 사용자매뉴얼 |  |
| 이행/안정화 | 사용자 인수 테스트 | 사용자인수테스트결과서 |  |
|  | 운영자 교육 | 운영자매뉴얼 |  |
|  | 이행 보고 | 이행결과보고서 |  |