「KB스타뱅킹 전용 프레임워크 구축」 프로젝트 구축 요건 정의서

| 부서명 | 뱅킹인프라부(P) |
| --- | --- |
| 작성자 |  |
| 작성일자 | 2025.02.06 |

※ 본 구축 요건정의서에 표기된 프로젝트 기간, 개발공수 투입인력 계획 등 계약내용에

종속된 모든 부분은 선정된 업체의 제안 내용에 따라 최종 계약 시 변경 될 수 있으며,

이 경우 공식 계약서의 내용이 구축요건정의서 보다 우선함

개정 이력

| 일자 | 버전 | 주요 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-11-14 | 0.1 | 최초 작성 | 문정현 |  |
| 2023-12-15 | 0.98 | 초안 작성 | 문정현 |  |
| 2024-1-25 | 1.0 | 업무영역 구체화 | 문정현 |  |
| 2024-8-14 | 1.3 | 프로젝트 변경 내용(인프라, 구축 내용) 반영 | 안다영, 문정현 |  |
| 2024-12-3 | 1.54 | 프로젝트 시스템구성도, 개발상세 내용 수정 | 문정현 |  |
| 2025-1-20 | 1.6 | 내용 수정 | 문정현 |  |

목   차

1	배경 및 목표	4

1.1추진 배경	4

1.2 추진 목표	4

1.3 기대 효과	4

2	프로젝트 개요	5

2.1프로젝트명	5

2.2프로젝트 기간	5

2.3 프로젝트 구축 내용	5

2.3.1 적용 범위	5

2.3.2 주요 개발 내용	6

2.3.3 개발 상세 내용	6

2.4 프로젝트 추진 조직	10

3	요구사항	12

3.1시스템 구성 내역	12

3.1.1 시스템 구성도	12

3.1.2 H/W 목록	14

3.1.3 S/W 목록	15

4	추진계획	20

4.1추진 일정	20

배경 및 목표

- 1.1추진 배경

- 디지털 패러다임의 급격한 변화 및 다양한 고객 니즈에 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 새로운 비대면 아키텍처 재설계 및 이에 대응하는 인프라 재구축 필요

- 현행 비대면 프레임워크에서는 부하나 장애 시 상호 영향을 미치며 서비스 단위로 최신 기술 적용이 어려워 민첩성이 낮음

- 빅이벤트로 거래량 증가에 따른 근본적인 대응방안 모색 필요

- 1.2 추진 목표

- 클라우드 기반의 확장 가능한 아키텍처 구축을 통한 서비스 독립성 확보

ㅇ 서비스가 독립적으로 개발/배포/관리되어 빠른 서비스 제공

ㅇ 부하 및 장애발생 시 상호 서비스별 전이 가능성 축소

- 인프라 및 프레임워크 공통기능을 선구축하여, 업무가 단계적 전환될 수 있는 기반 마련

- 비대면 조직의 플랫폼化 및 에자일 개발문화에 대응할 수 있는 체계 구축

- 향후 프론트엔드 신기술 도입 시 유연하게 활용 가능한 아키텍처 구성

- 오픈소스를 활용한 비용 절감 및 내부 개발 역량 강화

- 내부 직원의 효율적인 관리와 원활한 운영을 지원하는 KB스타뱅킹 어드민 시스템 구축

- 1.3 기대 효과

- 전체 시스템에 영향을 미치지 않고 단위 서비스로 배포하여 개발 속도 향상

- 단위 서비스마다 다양한 기술 스택과 도구를 사용하여 혁신적인 솔루션 개발 가능

- 단위 서비스 간 영향을 미치지 않는 격리된 구조로 설계하여 장애로부터 격리됨

- 단위 서비스를 팀 단위로 관리하여 협업이 용이해지고 필요한 서비스 간 연결하여 사용하므로 자원의 확장성을 높임

- 계열사 및 타 연계시스템간 서비스 확장성 확보

- 채널 독립사용업무의 전진구성으로 호출 구간 감소로 인한 서비스 속도 향상

- 설계 및 개발의 주도적 참여를 통한 기술 내재화 및 직원 역량 강화

프로젝트 개요

- 2.1 프로젝트명

- 「 KB스타뱅킹 전용 프레임워크 구축」

- 2.2 프로젝트 기간

- 개발착수일로부터 8개월

- 2.3 프로젝트 구축 내용

2.3.1 단계별 추진 내용

| 단계 | 구축 내용 |
| --- | --- |
| (25년 이후) | - 기존 업무 중 적합한 업무 전환 개발 및 신규 업무 개발 |
| (25년도) [현단계] | - 기존 KB스타뱅킹과 분리된 환경에서 신규 시스템 구축 - OCP주1)기반 인프라 구축, 공통 기능 개발, API 호출을 위한 스타루트 엔진 및 어드민 추가 개발 - PaaS 프레임워크 주2) 및 공통 기능 선도 개발 - 컨테이너 기반의 PaaS 개발 경험 확보 |

2.3.2 주요 개발내용

❶ 비대면 아키텍쳐 재설계 및 인프라 구축

- OCP주1)기반의PaaS 플랫폼주2) 아키텍처 설계, 인프라 구축

- RestAPI주3) 기반의 서비스 호출 구조 체계 구축

- KB빌드배포 자동화시스템 (IQPLUS)을 연계한 CI/CD파이프라인 구축

- EFK주4)및 Kafka주5)를 활용한 로그적재 시스템 구축

❷ KB스타뱅킹 PaaS프레임워크 기능 개발

- KB One 프레임워크를 활용한 프레임워크 공통기능 개발

- 신속한 어플리케이션 개발을 위한 표준화된 개발 환경 구축

❸ 스타루트 화면 프레임워크 엔진 및 어드민 기능 보완

- 기존 MCI 호출 및API G/W 호출을 모두 지원하는 기능 개발

- 확장형 페이지에서 호출하는 API관리, 클릭수 집계 등 기능 제공

❹ KB스타뱅킹 운영 어드민 구축

- KB스타뱅킹 운영을 최적화하기 위한 맞춤형 어드민 시스템 구축

- 로컬 개발 환경 및 Vue.js주6)를 활용하여 신속하고 생산적인 개발 환경 구축

2.3.3 개발 상세 내용

- 비대면 아키텍쳐 재설계 및 인프라 구축

| 기능구분 | 주요내용 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 아키텍쳐 설계 | 시스템 아키텍쳐 설계 | - 서비스별 독립성, 확장 유연성을 가질 수 있는 OCP 플랫폼 구축 - 기존 화면 액션(JSP) 및 업무 개발영역(JAVA)을 PaaS 로 설계 - 운영 클러스터를 단일 클러스터로 구성하되 향후 운영 2그룹으로 확장 할 수 있도록 설계 |
|  | 대용량 아키텍쳐 설계 | - 대용량 수용가능 아키텍처 필요하며 시스템 사용자 증가에 대비한 아키텍쳐 설계 |
| 모니터링 | 시스템 모니터링 | - OCP클러스터 內 Prometheus 주7) 를 활용하여 클러스터 상태, 노드 리소스 등 모니터링 - 컨테이너, 어플리케이션 등 성능 모니터링 - 추가 컴포넌트(thanos, node-exporter, metric-server 등주8))를 동일 노드에 설치하여 사용할 수 있음 |
|  | 실시간 MSA 거래 추적 기능 적용 | - Service Mesh(istio)주9)를 적용하여 Kiali 주10), Jaeger주11)를 통한 서비스 트래픽 및 성능 모니터링 시각화 - 향후 MSA주12) 업무 확대를 고려하여 Service Mesh 설계 |
|  | 실시간 어플리케이션 로그 조회 | - Elasticsearch주13)와 Kibana주14)를 통한 통합 로그 조회로 개발 편의성 향상 - Kafka를 이용하여 로그데이터 유실을 방지하고 향후 업무 확장 시에 안정적으로 로그 적재할 수 있도록 구축 |
| 시스템 연계 | 외부 연계시 내부API G/W, EAI 활용 | - 코어뱅킹(상품 처리계 등), 금융복합플랫폼 연계시 전행표준인 내부API G/W or EAI를 통해 연계 |
| 형상/변경 관리 | 업무소스 IQ+ CI/CD 배포 방식 변경 | - 신속한 업무 개발 및 지속적인 배포를 위해 CI/CD 파이프라인 구성 |
|  | CBT(Closed Beta Test) 구축 | - 다크배포주15) 파이프라인 구축 |
| KafKa 시스템 구축 | 안정적인 로그 적재 시스템 | - Kraft Controller주16)를 이용하여 구축 o 3.8 이상 Kraft 버전: Zookeeper주17) 없이 Kafka 노드들이 직접 메타데이터를 저장하고 관리하는 버전 o KRaft Controllers와 Broker를 분리 구성: 클러스터 안정성, 컨트롤러 노드 경량화 및 향후 업무가 늘어날 것을 대비하여 동일한 노드에서 운영하지 않고 분리하여 구성 |
| DB동기화 | 단방향 DB동기화 설계 | - 단방향 DB동기화 설계 및 구현 (CDC 또는 kafka 메시징 큐를 활용하여 구현) |
| 백업 | 리눅스 서버 및 클러스터 백업 | - 개발, 스테이징, 운영 모두 백업 - Bastion주18), EFK, kafka 서버 대상으로 백업 수행 - 클러스터(master, worker, infra (coreOS, 표준OS가 아님)) 에 대한 백업은 etcd 백업주19)을 기본으로 하며 향후 구체적으로 설계 예정 |