| 회의록 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 |  | 요구사항 정의를 위한 회의 |  | 작성자 |  | 홍길동 수석 |
| 회의 일시 |  | 2024.11.04(월) 09:30 ~ |  | 회의 장소 |  | KB신관 13층 9회의실 |
| 회의 주제 |  | 요구사항정의 일상감사 |  |  |  |  |
| 참 석 자 |  | KB국민은행 : 김국민 팀장, 남국민 과장, 박국민 대리 SI : KB데이타시스템 홍길동 수석, 김훈 대리 |  |  |  |  |
| 1. 본부감사 행내조직도 업데이트 - 부점코드 체계를 인사부점(와이즈넷) 기준의 관리는 시스템 영향도가 매우 크므로 수용하기 어려움 - 단순 View 용도는 가능할것으로 판단함 KB IT의견도 위와 같으나 현업과 이야기해야 함 2. 감사마트의 데이터를 감사정보시스템 화면내에서 SQL문은 직접 작성해서 실행하는 기능을 구현하는 것은 어려움 (디지털감사 관련) - 은행 내부 보안 이슈가 존재하여 불가능으로 판단됨 - SQL실행하고 데이터를 처리하는 부분은 개발부분과, 성능에 대한 이슈 존재 현재 은행에서 사용 중인 툴을 통해 권한을 부여받아 사용으로 결정 필요 디지털감사영역 협의시 이야기해야 함 3. 감사정보 메타에 데이터 원천에 대한 정보 추가 가능여부 ? 메타에 원천에 대한 정보를 관리 할수 있도록 화면을 변경하는 수준에서 수요 가능하며 원천 데이터에 대한 정보 등록은 향후 현업/IT 운영팀에서 관리함 4. IT입장은 u-KESA를 n-KESA로 변경하는 부분에 Foucs를 두고 개발을 진행해야함. KB에서 n-KESA 관련교육을 받을수 있도록 아키텍쳐 부서에 협조 요청하기로함 (프로젝트 착수후 최대한 빠른 시간내) |  |  |  |  |  |  |
| 결 정 사 항 |  |  | 미 결 사 항 |  |  |  |
| 1. n-KESA로 변경하는 부분 진행 필요 |  |  |  |  |  |  |
| 이번 회의에서 도출된 실행항목 |  |  |  |  |  |  |
| No. | 실행항목 |  | 담당자 |  | 기한 |  |
| 1 | 메타정보 추가 기능 확인 |  | 김국민 팀장 |  | 2024.11.10 |  |